5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/2023 DE EMPREITADA GLOBAL DE OBRA PÚBLICA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023.

Que celebram entre si, de um lado o MUNICÍPIO DE MIRAGUAÍ, Estado do Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ Nº 87.613.121/0001-97, com sede na Av. Ijuí, 1593, cidade de Miraguaí – RS, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. LUIS CARLOS HERRMANN, brasileiro, residente e domiciliado na Avenida Santa Rosa, nº 114, Bairro Irapuá, Miraguaí/RS, inscrito no CPF: 517.172.800-30, doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro lado à empresa WM CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA, estabelecida na Rua da Igreja, nº 234, centro, São Jose do Inhacorá-RS, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 41.039.494/0001-03, representada, neste ato, por DANIEL FELIPE WAMMES, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº 029.401.770-40, doravante denominado CONTRATADO, DECLARAM pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, ADITAR o contrato de AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE, firmado em 03 de agosto de 2023, nas cláusulas e condições conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO PRAZO: É prorrogado, pelo período de 23 de fevereiro de 2024 até 23 de março de 2024, o prazo de vigência do contrato, conforme autoriza a cláusula sexta do referido Contrato de empreitada global de obra pública, Tomada de Preços 03/2023, firmado em 03 de agosto de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas e em vigor todas as demais cláusulas e condições do contrato original ora aditado firmado em 03 de agosto de 2023, que não colidem com este Termo Aditivo.

E, desta forma, por estarem justos e contratados, firmam o presente com duas testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma sem emendas e entrelinhas para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Miraguaí/RS, 23 de fevereiro de 2024.

_________________________               ______________________________________

LUIS CARLOS HERRMANN                 WM CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA

Prefeito Municipal                                  CNPJ 41.039.494/0001-03

Contratante                                             Contratada

Testemunhas:

1ª..................................................            2ª....................................................................